|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Proje Adı: | MARKETLER İÇİN MOBİL ALIŞVERİŞ UYGULAMASI | |
| Proje Takımı Üyeleri: | Proje Yöneticisi - Proje Beyanı – Caner AL b181200350  Analist - İş Kırılımı Yapısı – Muhammet Ali ATEŞ b151200040  Analiz - Ön Fizibilite Raporu – Hilal ELTUĞRAL b171200028  Tasarım ve Dökümasyon - Gantt Şeması – Ekin Gülsüm AKIN b181200370 | |
| Projenin Gerekçesi: | * İnsanların internet ortamından alışveriş yapma eğilimleri giderek artmaktadır ama market alışverişi dediğimiz kavram internet ortamıyla tam olarak buluşmamıştır. * Çalışan insanlar için market alışverişi yapmak daha da yorucu bir hal almaktadır ve zamanlarından çalmaktadır. * Taşıtı olmayan insanlar aldıkları ürünleri otobüste ya da dolmuşta ya da yürüyerek götürmek zorunda kalıyor.Burada zaman ve yol ücreti ile karşılaşıyoruz. * Bu proje sayesinde insanlar kendi semtindeki, bölgesindeki ya da şehrindeki bir marketten kısa bir sürede alışveriş yapabilecekler. * İsterlerse şubeden teslim alabilecekler, isterlerse seçecekleri bir saatte adrese teslim seçeneği olacaktır. | |
| Son Ürün Açıklaması: | * Geliştirilen mobil uygulama, konumunuza göre anlaşmalı marketleri sıralayacaktır. * Marketlerin herhangi birinden alışveriş yapılır ve ödemesi yapılır.Tercihe göre ürün teslim edilir. | |
| Proje Amaçları: | * 1 saatte tamamlanamayan ve kasa sırası beklemeden alışverişin 10 dakika içerisinde tamamlanmasıdır. * Kullanıcıların ortalama bir gidiş-geliş otobüs parası olan 7 TL ödememelerini sağlamak. * Marketlerin satışını %25 oranında arttırmak.Bunuda alışveriş tutarının en az 50 TL olması ile sağlarız. * Kullanıcılar marketler arası fiyat karşılaştırması yapması,bunun sayesinde marketler arasında rekabet oluşturmak ve ürünleri %10indirimli bir fiyatta almalarını sağlamak. * İndirime düşen ürünleri artık markete ilk giden değil uygulamaya ilk giren alacak ve müşteri memnuniyetinin %75 artması sağlanır. | |
| Bütçe: | Bütçe Tahmini: | 250.000 TL |
| Maksimum İzin Verilen: | 350.000 TL |
| Proje Süresi: | Süre Tahmini: | 10 Ay |
| Maksimum İzin Verilen: | 15 Ay |
| Kısıtlamalar: | * Marketler için kullanılacak olan cihaz * Cihazın üretileceği alan * İşçiler ve ücretleri * Yazılım oluşturulması ve testleri * Kullanıma uygun bir sunucu ve 4 PC mevcuttur * Projede kullanılacak işçilik saati 30 saat/ hafta olarak sınırlandırılmıştır. * Proje yönetimi evde çalışma stilini desteklemektedir. * Proje için üst tamamlanma limitleri 350.000 TL ve 15 Aydır. | |
| Varsayımlar: | * Dış kaynaklardan gelen bütün veriler ve teslimatlar şartlara uygun ve tam zamanında teslim edilecektir. * Projede kullanılacak personellerin çalışma süreleri 15 aydır. Daha erkende ayrılabilirler. * Bütün girdi kaynakları tam zamanında ve doğru veri üretir * Mevcut teknolojik araçlar ve donanımlar proje yürütülmesi için yeterlidir. * Çalışan sayısında artış gözükebilir. * Bütün proje ekibi android ve ios üzerinde mobil uygulama geliştirme eğitimi alacaktır. | |
| Proje Başarı Kriterler:  (Kabul edilme kriterleri) | * Proje bütçesi * Proje tamamlanma süresi * Müşteri memnuniyeti   + Kullanılabilirlik testi   + Fonksiyonellik testi * Yönetim kabulü   + Raporlama arayüzlerinin uygunluğu * Güvenlik   + Şifreleme Testi   + Altyapı Testi * Yazılım desteği ve sürdürülebilirlik   + Web yazılım testi   + Teknolojinin zamana uygunluğu     - Donanım     - Yazılım   + Hata Düzeltme | |